Утвърждавам :........../П/............

Председател на УС на МИГ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.134

по  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”

СЪДЪРЖАНИЕ:

І.Условия за кандидатстване.............................................................................................................................1

1. Наименование на програмата........................................................................................................................5

2. Наименование на приоритетната ос..............................................................................................................5

3. Наименование на процедурата......................................................................................................................5

4. Измерения по кодове......................................................................................................................................5

5.Териториален обхват.......................................................................................................................................5

6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и очаквани резултати....................................6

7. Индикатори ……….........................................................................................................................................6

8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата..........................................................7

9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект..............7

10. Процент на съфинансиране..........................................................................................................................8

11. Допустими кандидати...................................................................................................................................8

12. Допустими партньори...................................................................................................................................8

13. Дейности, допустими за финансиране........................................................................................................8

14. Категории разходи, допустими за финансиране........................................................................................9

15. Допустими целеви групи............................................................................................................................10

16. Приложим режим на минимални/държавни помощи..............................................................................11

17. Хоризонтални политики.............................................................................................................................14

18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта.....................................................................14

19. Ред за оценяване на концепциите за проектни предложения.................................................................15

20. Критерии и методика за оценка на концепциите за проектни предложения.......................................15

21. Ред за оценяване на проектните предложения.........................................................................................15

22. Критерии и методика за оценка на проектните предложения................................................................21

23. Начин на подаване на проектните предложения/ концепциите за проектни предложения................22

24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване......................................................24

25. Краен срок за подаване на документите за кандидатстване за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР за територията на МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково..............................................................................................................................................................31

26. Адрес за подаване на документите за кандидатстване за подбор на стратегии за ВОМР..................31

27. Допълнителна информация........................................................................................................................31

28. Приложения към Условията за кандидатстване......................................................................................32

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| ВОМР | Водено от общностите местно развитие |
| ДДС | Данък върху добавената стойност |
| ДФЗ | Държавен фонд “Земеделие” |
| ЕЗФРСР | Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФМДР | Европейски фонд за морско дело и рибарство |
| ЗДДС | Закон за данък добавена стойност |
| ЗЕЕ | Закон за енергийната ефективност |
| ЗЕУ | Закон за електронното управление |
| ЗДП | Закон за държавните помощи |
| ЗКН | Закон за културното наследство |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗОС | Закон за общинската собственост |
| ЗПЗП | Закон за подпомагане на земеделските производители |
| ЗУСЕСИФ | Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ИСУН 2020 | Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България |
| КЕП | Квалифициран електронен подпис |
| КППП | Комисия за подбор на проектни предложения |
| КСС | Количествено-стойностни |
| КФ | Кохезионен фонд |
| МИГ | Местна инициативна група |
| МЗХГ | Министерство на земеделието, храните и горите |
| МФ | Министерство на финансите |
| Наредба 22 | Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. |
| НИНКН | Национален институт за недвижимо културно наследство |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ПМС | Постановление на Министерски съвет |
| ПРСР 2014 – 2020 г. | Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. |
| СВОМР | Стратегия за изпълнение на водено от общностите местно развитие |
| СМР | Строително-монтажни работи |
| УО | Управляващ орган |
| РУО | Ръководител на управляващият орган |
| ЮЛНЦ | Юридическо лице с нестопанска цел |

- Наименование на програмата: Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

- Наименование на приоритетната ос: Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ Подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

- Наименование на процедурата: Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.134 Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

- Измерения по кодове: Измерение 1 – Област на интервенция: 097 Инициативи за водено от общностите местно развитие в градски и селски райони Измерение 2 – Форма на финансиране: 01 Безвъзмездни средства Измерение 3 – Тип на територията: 07 Не се прилага Измерение 4 – Механизми за териториално изпълнение: 06 Инициативи за водено от общностите местно развитие. Измерение 5 - Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд): 12 Не се прилага (само техническа помощ). Измерение 6 - Вторична тема на ЕСФ: 08 Не се прилага. Измерение 7 - Икономическа дейност: 25 Не се прилага.

- Териториален обхват: Процедурата ще се прилага на територията на община Мъглиж и община Гурково.

- Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ и очаквани резултати: Подкрепа за инвестиции в малка по размер инфраструктура, която създава основни услуги на населението. Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в обществени сгради с образователно, историческо, културно и спортно предназначение и прилежащите пространства, зелени площи, улици, тротоари, площади и улично осветление в населените места на територията на община Мъглиж и община Гурково. По-конкретно, безвъзмездната финансова помощ по подмярка 7.2. ще допринесе за постигането на втората основна цел на СВОМР: Цел 2 Подобряване на качеството на живот, на достъпа до публичните услуги и развитие на местната идентичност. Тази цел е насочена към подобряването на местната инфраструктура, поддържане и развитие на урбанизираната среда осигуряването на по-добра, по-съвременна и качествена образователна, социална среда и подобряване на туристическите услуги. Приоритет 2.1.Подпомагане на инвестиции в инфраструктура, насърчаващи икономическото съживяване, социалното и културно развитие на населените места. Приоритетът е насочен към изграждане и обновяване на техническа и социалната инфраструктура. Благоустрояване на средата на живот в населените места е обусловено от необходимостта да се подобри състоянието на уличната мрежа, на публичните пространства, включително публична инфраструктура за отдих и туристическа информация. Дейностите по приоритета ще бъдат осъществени чрез Мерки 7.2 и 7.5 на ПРСР . Специфична цел 2.1.1 Подобряване на съществуващата инфраструктура, на качеството и средата за живеене и достъпа до предлаганите публични, социални и туристически услуги. Устойчивото социално-икономическо развитие на селските райони е свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги на населението. Целта ще допринесе за благоустрояване на публичните пространства, за поддържане на социалната,културна инфраструктура и на публична инфраструктура за отдих и туристическа информация.

- Индикатори: - Брой консултирани проекти – 6. - Брой проекти, финансирани по мярката – 5. - Населени места, в които се осъществяват инвестициите – 5. - Население в селските райони, което се ползва от подобрените услуги - 6 600 бр. - Брой създадени работни места – 12 бр. Горепосочените индикатори са на ниво стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). ВАЖНО: За да се отчете 1 работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр. Всеки кандидат трябва да включи в секция 8 във Формуляра за кандидатстване всички или тези от индикаторите, които ще постигне с изпълнението на конкретния проект. Внимание! Кандидатът попълва само индикатори за резултат! В секция 8 във Формуляра за кандидатстване, кандидатите следва да отбележат „1“, в случай, че проектното предложение допринася за постигането на конкретния индикатор или „0“ в случай, че проектното предложение не допринася за постигането на конкретния индикатор. Заложените индикатори трябва да съответстват на описанието на включените в проекта дейности и кореспондиращите им разходи.

- Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: От стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в размер на 1 043 745 лв. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ; Финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за регионално развитие; Национално съфинансиране. Общо: 1 043 745 100%; 939 370,50 90%; 104 374,50 10%.

- Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект: - Минимален размер на общите допустими разходи на проект – 19 558,00 лева/10 000 евро; - Максимален размер на общите допустими разходи на проект – 391 160,00 лева/200 000 евро; ВАЖНО: Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.

- Процент на съфинансиране: За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

- Допустими кандидати: - Община Мъглиж и община Гурково; - ЮЛНЦ, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот; - Читалища за дейности свързани с културния живот“.

- Допустими партньори (ако е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО

- Дейности, допустими за финансиране: - Изграждане, ремонт и оборудване на социална инфраструктура за предоставяне на услуги; - Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. - Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения; - Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка в.т.е. предоставяне на културни услуги вкл. създаването на мобилни такива. - Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност - строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях

- Категории разходи, допустими за финансиране: Допустими за финансиране са категориите разходи за проекти към стратегията за ВОМР, съгласно чл. 20 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22): 1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013; 2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР; 3. определени като допустими разходи в условия за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на Постановление № 161. Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е изплатил съответната помощ до 31 декември 2023 г. Недопустими за финансиране са разходите, съгласно чл. 21 на Наредба № 22: 1. определени като недопустими в ПМС № 189; 2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ. 3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от Регламент 1407 /2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.). 4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми. От стратегията за ВОМР не са допустими за финансиране от ЕЗФРСР разходи: 1. за лихви по дългове; 2. за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция; 3. за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; 4. за обикновена подмяна и поддръжка; 5. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; 6. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив; 7. за режийни разходи; 8. за застраховки; 9. за закупуване на оборудване втора употреба; 10. извършени преди 1 януари 2014 г.; 11. за принос в натура; 12. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; 13. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда; 14. извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; 15. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ; 16. заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 референтни разходи; 17. определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15. Не се предоставя финансова помощ по финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР проект за закупуване на транспортни, включително превозни средства, освен когато са допустими за финансиране съгласно наредбите по прилагане на съответните мерки/подмерки на ПРСР 2014 - 2020 г. и са оборудвани за целите на инвестицията.

- Допустими целеви групи(ако е приложимо): НЕПРИЛОЖИМО

- Приложим режим на минимални/държавни помощи (ако е приложимо): Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности по подмярката: - Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях. - Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения. - Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. - Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. - Изграждане, ремонт и оборудване на социална инфраструктура за предоставяне на услуги; - Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка в т.ч. предоставяне на културни услуги вкл. създаването на мобилни такива. - Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях. 2. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения. Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Общинските улици, тротоари и площите за широко обществено ползване, за чиято реконструкция и/или рехабилитация, изграждане и/или обновяване може да бъде получено подпомагане, е инфраструктура с неикономическо предназначение и ползване, което е безвъзмездно и общодостъпно. Публичното финансиране на инфраструктура, която не е предназначена за търговска експлоатация, по принцип е изключено от прилагането на правилата за държавна помощ. Естеството на тези дейности не е стопанско и следователно те не попадат в приложното поле на правилата за държавна помощ, както не попада и публичното финансиране за съответната инфраструктура (съгласно точка 203 от Известие на Комисията). Изграждането и поддържането на публичната инфраструктура е изцяло функция на съответните общини при упражняване на правомощията им в качеството на публични органи. Общинските улици, тротоари и площите за широко обществено ползване се управляват от общините и няма стопански оператор, на който да е възложена експлоатацията им. Тези обекти не са предмет на търговска експлоатация и в този смисъл при управлението им общината не изпълнява икономическа дейност и съответно не представлява предприятие по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. - Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. Общинската образователна инфраструктура е част от общественото образование организирано в рамките на националната образователна система. Обществено образование, организирано в рамките на националната образователна система и контролирано от държавата, може да се счита за нестопанска дейност, когато държавата, създавайки и поддържайки такава система на публично образование, която се финансира от държавния бюджет, а не от учениците или техните родители, изпълнява своята мисия по отношение на населението в социалната, културната и образователната сфера (съгласно точка 28 от Известие на Комисията). Местните власти са отговорни за предоставянето на образователни услуги в общинските детски градини, училищата и обслужващите звена. Формите на участие и задълженията на общините са разписани в Закона за предучилищното и училищното образование. В този смисъл обслужването на общинската образователна инфраструктура е възложено на общините и не представлява икономическа дейност и те не отговарят на определението за предприятие. - Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Финансовото подпомагане се предоставя за сгради, които са публична собственост и се ползват от съответните администрации за обичайната им управленска/регулаторна дейност, която е с неикономически характер. Финансовото подпомагане е само за сгради, в които се предоставят обществени услуги. Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Общината не може да ползва сградите, обект на интервенция за икономически дейности, вкл. чрез предоставяне под наем на сградите и обектите, за които ще бъде предоставена финансова помощ за този вид дейност. В противен случай общината ще изпълнява икономическа дейност и съответно ще представлява предприятие по смисъла чл. 107 от ДФЕС. - Изграждане, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги; - Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка в.т.е. предоставяне на културни услуги вкл. създаването на мобилни такива. МИГ определя финансовото подпомагане по подмярка 7.2 от СВОМР за територията на община Мъглиж и община Гурково като „непомощ“, в случай на финансово подпомагане когато: - интервенциите са върху публични общински сгради от социалната инфраструктура, която е общинска собственост; - интервенциите са върху обекти, свързани с културния живот, които са общинска собственост, читалища музеи и библиотеки, архелогически обекти и др.; - социалната инфраструктура е за предоставяне на услуги с неикономически характер; - дейностите в тези културни обекти са организирани по нетърговски начин и са от нестопанско естество; - и интервенцията има изключително локално въздействие и е предназначена за ползване само от населението в границите на населени места от общината от територията на МИГ. Подпомагането по тези дейности в рамките на стратегия за Водено от общностите местно развитие има изключително локално въздействие и води до подобряване на условията за живот само на територията на МИГ. Публичното подпомагане на предприятията представлява държавна помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС, само доколкото „засяга търговията между държавите членки“. В случая на това подпомагане, то има чисто местно въздействие и следователно не оказва въздействие върху търговията между държавите членки. В тези случаи кандидатът доставя стоки и услуги в ограничен район на дадена държава членка и е малко вероятно да привлече клиенти от други държави членки и мярката няма влияние върху условията на трансграничните инвестиции (съгласно точка 196 от Известие на Комисията ). Финансовото подпомагане по горецитираните дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.

- Хоризонтални политики: Подходът ВОМР се прилага при спазване на хоризонталните принципи на политиката за изпълнение на ЕСИФ. По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните предложения с поне един от следните принципи на хоризонталните политики на ЕС: 1. Равенство между половете и липса на дискриминация - прилагане на принципа на равенство между половете; допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности и създаване на условия за превенция на дискриминацията. Европейският съюз насърчава равнопоставеността, както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност. 2. Устойчиво развитие (защита на околната среда) – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях. 3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността.

- Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта (ако е приложимо): Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, е до 30 юни 2023 г. Одобреният проект за финансиране от ЕЗФРСР се изпълнява в срок до тридесет и шест месеца.

- Ред за оценяване на концепциите за проектни предложения: НЕПРИЛОЖИМО

- Критерии и методика за оценка на концепциите за проектни предложения: НЕПРИЛОЖИМО

- Ред за оценяване на проектните предложения: Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия за ВОМР на МИГ, се извършва по условията и реда на раздел I "Подбор на проекти към стратегия за ВОМР" от глава пета от ПМС № 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 8.07.2016 г., в сила от 8.07.2016 г., изм. и доп., бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г.) (ПМС № 161). Редът за оценка на проектните предложения по процедурата съвпада с минималните изисквания по чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161 и е утвърден от Председателят на УС на МИГ. Председателят на Управителния съвет на МИГ назначава със заповед Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/. Комисията се назначава в срок до три дни от изтичането на крайния срок за подаването на проектните предложения по процедурата. Подбор и одобрение на проектни предложения по всяка мярка от стратегия за ВОМР се извършва в ИСУН съгласно условията и реда на ПМС № 161. Проверката включва и: 1. проверка за липса на двойно финансиране; 2. проверка за наличие на изкуствено създадени условия; 3. проверка за минимални помощи; 4. посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи (когато е приложимо). Структурният състав на КППП, общите изисквания към лицата, участващи в нея, както и правилата за нейната работа са определени в чл. 44 - 48 от Постановление № 161 и чл. 51 от Наредба № 22 на МЗХГ. Комисията извършва оценка на всички постъпили проектни предложения в срок до 30 работни дни от изтичане на крайния срок на приема. Когато при оценката на проектните предложения се установи липса на документи и/или друга нередовност, председателят на комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Подборът на получените проектни предложения се извършва по условия и ред, определени в чл. 44 - 48 на Постановление № 161. Оценката на проектните предложения включва: Етап 1 - Посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи (когато е приложимо). Местна инициативна група - Мъглиж, Казанлък, Гурково извършва посещение на място за проекти, включващи строително-монтажни работи в срок до седем дни от приключване на приема по настоящата процедура. Целта на посещението на място е да установи фактическото съответствие с представените документи, като: а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител; б) след приключване на посещението на място служителят на МИГ изготвя протокол с резултатите от посещението и го представя за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в него обяснения и възражения по направените констатации; в) екземпляр от протокола по б. „б“ се предоставя на кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място; г) в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, оценителната комисия уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН; д) в 14 дневен срок от получаването на протокола по б. „г“ за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на МИГ. Етап 2 - Оценка на административно съответствие и допустимост 1. В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедурата, ще се извършват следните проверки: а) проектното предложение отнася ли се за обявената процедура за подбор на проекти; б) формулярът за кандидатстване отговаря ли на всички изисквания и на одобрения образец в системата ИСУН 2020; в) представени ли са всички документи, посочени в Раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ и попълнени ли са съгласно изискванията; г) съответствие на кандидатите и проектните дейности с критериите за допустимост; д) основателни ли са заявените за подпомагане разходи; е) представеният бизнес план доказва ли икономическа жизнеспособност на проекта. 2. Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва във основа на приложение № 3 към Условията за кандидатстване. Проверката за липсата на двойно финансиране се извършва на база представена декларация от кандидата – Приложение № 16. Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия се извършва на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение (заявление) и представена декларация от кандидата – Приложение № 23. 3. Само проектни предложения, преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта, подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка. 4. Като част от проверката за административно съответствие и допустимост оценителната комисия може да извърши посещение на място за проекти, включващи строително-монтажни работи в срок до седем дни от приключване на приема по настоящата процедура. Целта на посещението на място е да установи фактическото съответствие с представените документи, като: а) посещението на място се извършва в присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител; б) след приключване на посещението на място се изготвя протокол с резултатите от посещението и се представя за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в него обяснения и възражения по направените констатации; в) екземпляр от протокола по б. „б“ се предоставя на кандидата или на упълномощен негов представител веднага след приключване на посещението на място; г) в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при извършване на посещението на място, оценителната комисия уведомява кандидата, като му изпраща копие от протокола чрез ИСУН; д) в 14 дневен срок от получаването на протокола по б. „г“ за посещението на място кандидатът може писмено да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на МИГ. 5. Когато при проверките се установи липса на документи или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН за установените липси/нередовности и определя срок за тяхното отстраняване и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. 6. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение. 7.След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта, на интернет страницата на МИГ (http://mig-mkg.bg/ ) и в ИСУН се публикува списък с проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени основанията за това. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка по предходното изречение, по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс. 8. Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне могат да подадат възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред изпълнителния директор на МИГ в 14 дневен срок от съобщението в ИСУН. 9. Процедурата за разглеждане на възраженията протича по реда на чл. 18 от ПМС № 162/2016 г. Когато кандидатът не подаде възражение проектното предложение се включва в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения. 10. Кандидатът може по всяко време да оттегли изцяло или частично проектното предложение или приложените към него документи като подаде писмено искане до изпълнителния директор на МИГ на хартиен носител. Това обстоятелство се отбелязва в ИСУН от потребител на системата със съответните права. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях. В случай, че кандидат е подал повече от едно проектно предложение в рамките на една процедура, на оценка подлежи единствено последното подадено по време проектно предложение. С подаване на всяко следващо проектно предложение в срока на обявения прием, предходно подаденото проектно предложение по същата процедура се счита за оттеглено. 11. Когато кандидатът е уведомен от оценителната комисия за случаи на несъответствия и/или нередовности в документите в проектното предложение или когато кандидатът е уведомен за намерението на оценителната комисия да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередовност, не се разрешава оттегляне по отношение на частите на тези документи, засегнати от нередовността. В тези случаи оценителната комисия писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне. 12. При оттегляне изцяло на проектно предложение, което не попада в обхвата на т. 13, изпълнителният директор на МИГ прекратява образуваното пред него административно производство, а кандидатът има право да подаде ново проектно предложение за същата инвестиция, в случай че е обявена нова процедура за подбор по подмярката. 13. Проектното предложение може да бъде поправяно по всяко време след подаването само в случай на очевидни грешки. 14.За очевидни грешки се признават тези, които могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в документите към проектното предложение при условие, че кандидата е действал добросъвестно. 15. Не се допуска поправяне на проектното предложение и представените от кандидата документи към него извън хипотезата по т. 13. 16. Когато е допуснато частично оттегляне, новите обстоятелства не се вземат под внимание, ако водят или биха довели до увеличаване на определения от оценителната комисия брой точки по критериите за подбор, както и ако биха довели до определяне на по-голям размер на финансовата помощ. 17. Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай, че при оценката се установи: а) наличие на недопустими дейности и/или разходи; б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи; в) дублиране на разходи; г) неспазване на други условия за допустимост в настоящите условия за кандидатстване - В случай, че разходът, за който се кандидатства с проектното предложение, е включен в списък с референтни разходи (публикуван на интернет страницата на ДФ „Земеделие”) кандидатът попълва посочения код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции и дейности и представя „оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя‖. В случай, че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие‖, то кандидатът следва да извърши пазарно проучване за гарантиране на пазарна цена на съответния актив/ услуга/ строителство чрез осигуряването на най-малко три съпоставими независими индикативни оферти в оригинал.  Кандидатите – възложители по ЗОП, събират офертите чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП.  Кандидатите, които не са възложители по ЗОП, извършват пазарно проучване чрез осигуряването на най-малко три съпоставими независими индикативни оферти в оригинал. Индикативните оферти се набират по изпратено запитване за индикативна оферта – съгласно приложение 13 към Условията за кандидатстване  Минимално съдържание на офертите е: наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, с вкл. подробна техническа спецификация на активите/услугите, ценово предложение в левове с посочен ДДС.  Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията за вписване, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.  В случай, че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, но възлагането на услугата на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, следва да се представи оферта за извършване на услугата от лицето, притежаващо съответните права. д) несъответствие с правилата за държавните помощи; е) неоснователност на разходите. 18. Корекциите по т. 17, б. „б“ и „в“ се извършват след изискване на допълнителна пояснителна информация от кандидата. 19. Корекциите по т. 17 не могат да водят до: а) увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, предвидени в подаденото проектно предложение; б) невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности; в) подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУСЕСИФ. Етап 3 - Техническа и финансова оценка 1.Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административното съответствие и допустимостта. 2. Техническата и финансова оценка на проектните предложения по процедурата се извършва по критерии за подбор, обособени по приоритети съгласно приложение № 4 към Условията за кандидатстване. 3. Когато при оценката се установят обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, комисията изпраща на кандидата уведомление чрез ИСУН и определя срок за представяне на информацията и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. 4. Допълнителна информация може да бъде предоставена само по искане на оценителната комисия, като информацията не следва да съдържа елементи, водещи до подобряване на първоначалното проектно предложение. 5. При непредставяне на изисканата допълнителна информация или разяснения в срок проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание. 6. Всяка информация, предоставена извън официално изисканата от оценителната комисия, няма да бъде вземана под внимание. По изключение кандидатът може да предостави информация с уведомителен характер (напр. промяна в адреса за кореспонденция, правноорганизационната форма, лицето, представляващо дружеството и други подобни обстоятелства), която не води до подобряване качеството на първоначалното проектно предложение. В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакъв общ брой точки по критериите за оценка и не е наличен финансов ресурс за финансирането им, тези проекти ще бъдат допълнително приоритизирани/класирани, като се подреждат в низходящ ред от по-голям към по-малък по критерия „Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги». При недостиг на средства за финансиране на всички проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, КППП изготвя списък с резервни проекти, подредени в низходящ ред съобразно получените точки. За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 10 точки.

- Критерии и методика за оценка на проектните предложения: Подборът на получените проектни предложения се извършва по условия и ред, определени в чл. 44 - 48 на Постановление № 161: - Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва от членовете на комисията за подбор съгласно приложение № 3. - Техническа оценка се извършва по критерии, включени в стратегията за ВОМР за територията на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково, съгласно приложение № 4. На техническа и финансова оценка подлежат само проектите преминали административно съответствие и допустимост. Приоритетните критерии са подредени по тежест, както следва: Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест. Критерии; Тежест (т.максимум). Проекти за реконструкция и/или рехабилитация на улица/и без настилка или лоша настилка; 15. Проектът е за изграждане на инфраструктура за предоставяне на услуги на деца и възрастни;; 5. Проекти за изграждане на общинска инфраструктура за осигуряване на услуги за уязвими групи от населението, включително роми ;; 10. В проекта е предвидено, че ще се предоставят интегрирани услуги за уязвими групи от населението и деца, младежи .;; 10. Проекти за реконструкция и/или ремонт на обекти свързани с културния живот в общината.;; 10. Проекти за благоустояване на публични простанства; 10. Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект; 10. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги; 20. население до 2000 - 5.т.. над 2000 до 3 000- 10 т.. от 3000 до 5000 -20 т.. Създадена допълнителна заетост( работни места); 10. Общо; 100. Всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение не е одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред ДФЗ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението. КППП не носи отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с Комисията.

- Начин на подаване на проектните предложения/ концепциите за проектни предложения: Документите се подават в ИСУН в срока, определен в настоящите насоки, съгласно условията и реда на Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.). Подаването на проектни предложения към стратегията за ВОМР по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, съгласно приложение № 1 с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg и се прилагат документите от раздел 24 на настоящите условия „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“. Документите от раздел 24 се подават във формат „pdf“, „xls” или друг формат, указан в раздел 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване. Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез е-мейл адрес и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение. Документите от раздел 24 на настоящите условия се прикачат в т. 12 от формуляра за кандидатстване. ВАЖНО!: Формулярът за кандидатстване се подава с КЕП от законния представител на кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, формулярът за кандидатстване се подписва от всяко от тях. Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител/и на кандидата се прикача нотариално/и заверено/и изрично/и пълномощно/и във формат „рdf“, „xls“ или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице./а. От текста на пълномощното/ите следва да става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра. Моля, обърнете внимание, че формуляра за кандидатстване трябва да се подава от профила на кандидата, тъй като впоследствие ще бъде използван този профил за комуникация с КППП и за отстраняване на липса на документи и/или неяснота или неточност по време на оценката. По време на оценката на проектното предложение комуникацията с кандидата и редакцията на забелязани липси на документи и/или неясноти, или неточности ще се извършва електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подадено съответното проектно предложение и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. Важно е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020. До приключването на работата на КППП кандидатът има възможност да оттегли своя формуляр за кандидатстване като подаде писмено искане в Комисията за подбор на проектни предложения, като това обстоятелство се отбелязва от потребител на ИСУН 2020 от Комисията със съответните права. Кандидатът може да иска разяснения по настоящите насоки в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от председателя на УС на МИГ или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Когато въпросът е от компетентността на УО на ПРСР или ДФЗ МИГ предварително изисква писмено разяснение по поставените въпроси. Въпросите следва да адресират до МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково. Разясненията се съобщават в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, посочен в обявата. Условията за кандидатстване могат да бъдат изменяни при условията на чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ.

- Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване: І. Общи документи 1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ – приложение № 5 от условия за кандидатстване. Подписана и сканирана от кандидата във формат “pdf“, както и във формат “xls”. 2. Декларация съгласно Приложение № 6 от условия за кандидатстване с подпис/и, печат и сканирана във формат “pdf“. 3. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата. Представя се във формат „pdf“. 4. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай, че документите не се подават лично от кандидата или заповед на кмета за кандидати общини. Представя се във формат „pdf“. 5. Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор (не се изисква за кандидати общини) Представя се във формат „pdf“. 6. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“. 7. Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случаите на предвидени разходи за дейности и инвестиции, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък. Представя се във формат „pdf“. 8. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг. Представя се във формат „pdf“. 9. Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ - Приложение № 11A и 11Б от условия за кандидатстване, когато е приложимо. Представя се във формат “pdf“, както и във формат “xls”. 10. Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството. Представя се във формат „pdf“. 11. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на общинския план за развитие, в случай на проект с кандидат за подпомагане община. Представя се във формат „pdf“. 12. Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци). Представя се във формат „pdf“. 13. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 Закона за малките и средните предприятия по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката – Приложение № 7 и 7А от условия за кандидатстване, когато е приложимо. Представя се във формат „pdf“. 14. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14, ведно с банкови извлечения. Представя се във формат „pdf“. 15. Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“. 16. Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“. 17. Други документи за доказване на изисквания от стратегията за ВОМР (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“. 18. Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 – Приложение № 8 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. 19. Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Представя се във формат „pdf“. 20. Декларация съгласно приложение № 15 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. 21. Запитване за оферта – Приложение № 13 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. ІІ. Строително-монтажни работи: строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация 1. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя - и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf“. 2. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf“. 3. Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf“. 4. Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице - Приложение № 14 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „xls“. 5. Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти - недвижими културни ценности). Представя се във формат „pdf“. 6. Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство за статута на обекта като недвижима културна ценност във връзка с т. 5. Представя се във формат „pdf“. 7. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти. Представя се във формат „pdf“. 8. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице - за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Представя се във формат „pdf“. 9. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, когато е приложимо. Представя се във формат „pdf“. 10. Декларация от кмета на общината, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период седем години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ за съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях. Представя се във формат „pdf“. III. Специфични документи по мярката - Декларация за нередности – Приложение № 9 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. - Решение на общинския съвет за кандидатстване по мярка 7.2 от СВОМР на МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково. Представя се във формат „pdf“. 3. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (важи в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот - собственост на кандидата). Представя се във формат „pdf“. 4. Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж – в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf“. 5. Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане – в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията. Представя се във формат „pdf“. 6. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности и графично и фотозаснемане на обекта и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата. Представя се във формат „pdf“. 7. Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност (само в случаите, когато дейността включва – реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт и/или реставрация и/или обновяване). Представя се във формат „pdf“. 8. Предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Представя се във формат „pdf“. 9. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. Представя се във формат „pdf“. 10. В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Представя се във формат „pdf“. 11. Решение за определяне на стойността на разхода, за който се кандидатства, с включена обосновка за мотивите, обосновали избора. (важи за кандидати, възложители по ЗОП) Представя се във формат „pdf“. 12. Декларация, подписана от кандидата, в която се изброяват подадени проектни предложения за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с Оперативна програма „Региони в растеж“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (само в случаите на подадени проектни предложения). Представя се във формат „pdf“. 13. Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта – Приложение № 16 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. 14. Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ – Приложение № 17 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. 15. Декларация НСИ – Приложение № 18 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. 16. Декларация Неприложими документи – Приложение № 19 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. 17. Декларация за липса на изкуствено създадени условия – Приложение № 23 от условия за кандидатстване. Представя се във формат „pdf“. IV. Ппридружаващи специфични документи по подмярката: - За дейности. - изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства: - Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга. Представя се във формат „pdf“. - Положително становище от Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално подпомагане за необходимостта, целесъобразността и спазването на изискванията по чл. 21, т. 3 за социалните услуги, които ще се разкрият. Представя се във формат „pdf“. - Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо финансиране на социалните услуги като държавно делегирана дейност. Представя се във формат „pdf“. - За дейности - реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност: - Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община. Представя се във формат „pdf“. - Доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Представя се във формат „pdf“. - За дейности - изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура - За дейности по - реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение: - Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган. Представя се във формат „pdf“. - Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина. Представя се във формат „pdf“. V. Документи, доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти: - Справка за населението в населеното място/места, разположени на територията на община Мъглиж, Казанлък, Гурково с общо население над 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване) където ще се изпълняват инвестициите по проекта. Представя се във формат „pdf“. - Справка за съществуващия и нает от кандидата персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година (когато е приложимо). Справката се представя, когато кандидатът заявява приоритет по критерий за подбор „Създадена допълнителна заетост( работни места)”. Представя се във формат „pdf“. - Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година, заверена от кандидата и НСИ. Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерии за подбор „Създадена допълнителна заетост( работни места)”. Представя се във формат „pdf“. Документите се прилагат към формуляра за кандидатстване във формат „рdf“ или друг формат. Оригиналите на документите се съхраняват от кандидата и следва да могат да бъдат представени от МИГ при поискване. Документите се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той трябва да бъде легализиран или с апостил. Формулярът за кандидатстване няма да се разглежда, ако е подаден в ИСУН 2020 след срока, определен в настоящите насоки.

- Краен срок за подаване на проектните предложения: Крайният срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура е 17.00 часа на 21.01.2019 г.

- Адрес за подаване на проектните предложения/ концепциите за проектни предложения: Документите се подават в ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

- Допълнителна информация: 27.1. Допълнителни въпроси и разяснения във връзка с Условията за кандидатстване: В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на mail: mig.mkg2016@gmail.com като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения. Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. С оглед осигуряване равнопоставен третиране на кандидатите, МИГ –Мъглиж, Казанлък, Гурково няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ –Мъглиж, Казанлък, Гурково: https://mig-mkg.bg/ / и на https://eumis2020.government.bg 27.2. Процедура за уведомяване на неодобрени и одобрени кандидати и сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на административни договори се извършва чрез ИСУН. МИГ уведомява кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени в срок до 5 работни дни от одобрението на оценителния доклад. Всеки кандидат, получил уведомително писмо от МИГ, че проектното му предложение не е одобрено или че е частично одобрено, има право да възрази пред ДФЗ в срок до 3 работни дни от датата на получаването на уведомлението. Изпълнителният директор на ДФЗ се произнася по основателността на възражението в срок до 10 работни дни от неговото получаване, като: 1. връща проектното предложение за повторно извършване на процедурата по оценка; 2. потвърждава предварителното решение на МИГ. При одобрен от ДФЗ оценителен доклад, кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, се поканват да представят в 10-дневен срок доказателства,че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят необходимите документи за сключване на административен договор за предоставяне на БФП.

28. Приложения към Условията за кандидатстване: - Приложение № 5 - Таблица допустими инвестиции по мярка 7.2 - Приложение № 6 - Декларация в оригинал съгласно Приложение № 12 от Наредба № 22 на МЗХГ. - Приложение № 7 - Декларация по чл.3 и 4 ЗМСП. - Приложение № 7А - Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП - Приложение № 8 – Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 - Приложение № 9 - Декларация за нередности - Приложение № 10 – Посещение на място - Приложение № 11А - Анализ за социално-икономическите ползи - Приложение № 11Б - Анализ за социално-икономическите ползи - Приложение № 13 – Запитване за оферта - Приложение № 14 – Количествено-стойностна сметка - Приложение № 15 – Декларация съгласно Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22 на МЗХ - Приложение № 16 - Декларация за липса или наличие за двойно финансиране по проекта. - Приложение № 17 - Декларация по_чл. 25, ал. 2_от_ЗУСЕСИФ. - Приложение № 18 – Декларация НСИ. - Приложение № 19 – Декларация неприложими документи. - Приложение № 23 – Декларация за липса на изкуствено създадени условия. Приложения към Условията за изпълнение: - Приложение № 1: Документи за междинно и окончателно плащане - Приложение № 2: Декларация за обстоятелствата по чл.12, ал.3 и ал.10 от Наредба №22/2015г. - Приложение № 3: Декларация от представляващия ползвателя на помощта (кмета на общината) за упражняване правото на данъчен кредит. Декларация (в случай че бенефициентът на помощта няма регистрация по ЗДДС), че бенефициентът няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. - Приложение 3 А: Декларация от представляващия ползвателя на помощта за упражняване правото на данъчен кредит - Приложение № 4: Декларация от представляващия ползвателя на помощта за наличие или липса на двойно финансиране - Приложение № 5: Декларация за генериране на нетни приходи по проект - Приложение № 6: Формуляр за мониторинг - Приложение № 7: Административен договор - Приложение № 7Г: Условия за възстановяване - Приложение № 20: Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020; - Приложение № 21: Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020. Приложения към административен договор: - Приложение № 7В: „Застрахователни рискове“; - Приложение № 7А: Технически спецификации и/или количествени сметки за видовете работи, необходими за изпълнение на проекта (за ползватели - възложители по Закона за обществените поръчки) на хартиен и електронен носител във формат (xls); - Приложение № 7Б: „Количествено-стойностна сметка“ – важи, когато предметът на договора включва извършване на строително-монтажни работи (за всички ползватели, които не са възложители по ЗОП и в случаите на избран изпълнител за извършване на строително-монтажни работи след проведена процедура за избор на изпълнител по ЗОП) на хартиен и електронен носител във формат (xls); - Приложение № 7Д: Таблица за одобрените инвестиционни разходи към договора. Документи за информация: - Приложение № 1 - Формуляр за кандидатстване - Приложение № 12 – Насоки финансов анализ по мярка 7.2 - Приложение № 22 - Условия за попълване на Декларация по чл.3 и чл.4 МСП. - Приложение № 3 - Оценителна таблица за административно съответствие и допустимост. - Приложение № 4 - Критерии за техническа и финансова оценка

Посочват се конкретни изисквания към индикаторите по процедурата, вкл. индикатори, които следва задължително да бъдат включени в проектните предложения, в случай че има такива.

Посочва се процентът на безвъзмездната финансова помощ (европейско и национално съфинансиране) и на съфинансирането от страна на кандидатите (ако е приложимо).

В случай  че е приложимо, се посочват и недопустими разходи, както и съответната информация съгласно изискванията на чл.59 ал.2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ, бр.101 от 2015 г.)

Описват се изискванията за постигане на съответствие с хоризонталните политики на ЕС и, ако е приложимо, на принос към тях.

Попълва се ако по процедурата се извършва предварителен подбор на концепции за проектни предложения по смисъла на чл.31, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Попълва се ако по процедурата се извършва предварителен подбор на концепции за проектни предложения по смисъла на чл.31, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.